el tiempo real es el que debe utilizarse para hacer la planificación del sprint, y no así el tiempo ideal

Seleccione una:

Verdadero

O Falso

En un diagrama de Gantt, básicamente se puede representar las siguientes dependencias entre tareas de un sprint:

Seleccione una o más de una:

a. Convergencia

b. Paralelismo

c. Iteración

d. Secuencia

e. Ramificación

La "Velocidad" de un equipo ágil es una métrica que se utiliza para:

Seleccione una:

a. Predecir el trabajo que puede comprometer el equipo en futuros sprints

b. Medir la calidad del proceso del desarrollo

c. Establecer el salario en funcion del rendimiento de cada miembro del equipo

d. Comparar la productividad de diferentes equipos.

Cuáles de los siguientes son riesgos que pueden ser evitados por SCRUM como proceso ágil?

Seleccione una o más de una:

a. falta de identificación temprana de los riesgos de todo el proyecto

b. Entrega de funcionalidad innecesaria para el usuario

c. el retraso que puede tener un sprint debido a que un miembro del equipo no esta disponible

d. La entrega fuera de tiempo previsto

e. Requerimientos que cambian implican mas trabajo del previsto

El Scrum Diario es

Seleccione una:

a.La reunión en la que el Scrum Master comunica al Equipo de desarrollo las actividades a realizar durante las próximas 24 horas

b. Una reunion de 15 minutos para que el Equipo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas

c. La lista de procesos y reuniones que deben incorporarse a la rutina diaria de un Equipo Scrum

El tiempo empleado en trabajar en los elementos de la Pila del Sprint

Seleccione una:

a. El equipo de Desarrollo lo monitoriza en cada elemento de la Pila del Sprint y lo registra diariamente

b. No es tenido en cuenta por Scrum. El trabajo restante y la fecha son las únicas variables de interés.

O c. Es la variable más utilizada en el seguimiento de proyectos con Scrum

Falso o Verdadero. Justifique su respuesta.

El ROI de un proyecto de software que es calculado utilizando los Valores Actuales Netos de los Beneficios Netos, es mas realista que un el ROI que no utiliza dichos valores.

Verdadero: Explicación: El Valor Actual Neto (VAN) ajusta el dinero futuro a su valor en el presente, considerando que $1.000 hoy valen más que $1.000 en 3 años (efecto del tiempo y la inflación). Un ROI calculado con VAN es más realista porque refleja el verdadero poder adquisitivo de los beneficios futuros. Ignorar el VAN puede hacer que un proyecto parezca más rentable de lo que realmente es, llevando a decisiones de inversión equivocadas.

Las 3 pruebas que deberían hacerse siempre y que en todo caso no son opcionales en un ciclo de desarrollo, son:

Seleccione una o más de una:

a. Pruebas de caja blanca

b. Pruebas de Stress

c. Pruebas de caja negra

d. Pruebas de regresión

e. Pruebas de Aceptación

f. Pruebas de Diseño o Integración

g. Pruebas de Unidad

Que tipos de planificación se pueden adoptar con los procesos ágiles, o con cuáles de los siguientes, es aplicable?

Seleccione una o más de una:

a. Planificación Extrema

b. Planificacion Predictiva

c. Planificación Adaptativa

d. Planificacion Clasica

Relacione correctamente:

1 git pull

2 git push

3 git clone

4 git commit

Elegir ...

2 Envia commits locales al repositorio remoto

3 Copia un repositorio remoto a tu máquina local

1 Obtiene cambios actualizados del repositorio rentoto

4 Guarda cambios en el repositorio local

Que tipo de situación se acomoda mejor para una planificación extrema?

Seleccione una:

a. Objetivos bien definidos, pero soluciones no entendidas

b. Objetivos y soluciones bien entendidos y definidos

O c. Objetivos cambiantes, pero soluciones bien entendidas

d. Objetivos poco entendidos y soluciones poco definidas

Algunas características de la Pila del Producto son:

Seleccione una o más de una:

a. Es lo que espera obtener el equipo de desarrollo en el proyecto

b. Es mas una herramienta de información para el Equipo

c. Está en constante evolución y crecimiento.

d. Es lo que espera obtener el cliente, usuarios e interesados del proyecto

e. Es mas un documento de requisitos

Los Puntos de Historia miden el tamaño, la complejidad y el esfuerzo relativo de una historia de usuario en comparación con otras. Se centran en el esfuerzo relativo y la complejidad, no en el tiempo. Entonces como es posible estimar tiempos calendario en SCRUM a partir del Esfuerzo?

A través de la velocidad del equipo

Las variables de la gestion del proyecto de software y que podrian ser afectadas por los riesgos son el tiempo, el costo, la calidad y el ALCANCE…………………………………………… del proyecto.

Respuesta:

Que opciones o funciones de GITLAB, hacen que esta herramienta este mas adecuada al desarrollo de proyectos de software con elementos de gestión del

mismo . Mencione por los menos 3

Issues  y milestones = registrar tareas, busgs y agrupar en hitos del proyectos

merge requests = revision entre pares antes de integrar los cambios

Kanban boards = Visualizar el estado de las tareas de forma visual

CI/CD pepeline = automatizar preubas y despliegue

Wiki = documentar el proyecto junto al código fuente

Empareje correctamente:

Permite saber si el código responde adecuadamente a las necesidades Validacion

Permite saber si el diseño de un programa esta optimizado o refactorizado Verificacion

Permite saber si el código esta bien documentado y estructurado Verificacion

Permite saber si se hicieron los planes de sprint para garantizar la entrega de valor al cliente Validacion

Prueba de Verificación o Prueba de Validación? Para cada una

El gráfico de Burn-up:

Seleccione una:

a. Permite saber los tiempos mas probables de cada version del producto proyectada

b. Permite saber los tiempos mas probables, pesimistas y optimistas de cada entregable por sprint proyectado

c. Permite saber el tiempo mas probable del entregable de un sprint a realizar

La velocidad ideal ajustada del equipo fue = 40 PH, pero fue subestimada. Si hicieron un 20% adicional a lo planificado, cual será su nueva velocidad ideal

ajustada para el nuevo sprint considerando que el factor de dedicación es igual a 80%? (solo escriba un número)

Respuesta:

Que tipo de situación se acomoda mejor para una planificación adaptativa?

Seleccione una:

a. Objetivos bien definidos, pero soluciones no entendidas

b. Objetivos y soluciones bien entendidos y definidos

c. Objetivos poco entendidos y soluciones poco definidas

d. Objetivos cambiantes, pero soluciones bien entendidas

El Dueño del producto es:

Seleccione una:

a. La persona responsable de gestionar la Pila del Producto

b. La persona encargada de resolver las dificultades del Equipo de desarrollo

c. La persona responsable de coordinar al Equipo de desarrollo

Que información puedo extraer de un tablero kan-ban:

Seleccione una o más de una:

a. Ver la posible sobrecarga de trabajo de algún miembro del equipo

b. analizar el tiempo invertido en cada proyecto

c. Los tiempos de trabajo y asignaciones de cada persona del equipo

d. Medir niveles de productividad de cada persona

e. Extraer la velocidad del equipo